|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **No logré cumplir todas las actividades en los tiempos definidos en la carta Gantt. Si bien completé mis entregables de la Fase 2 —diagrama de componentes, diagrama de despliegue, diagrama de clases, base de datos, diccionario de datos, matriz de riesgos y parte de la Matriz RACI—, los finalicé fuera del plazo originalmente planificado. Esto se debió a que, con el ajuste de la fecha de la segunda presentación, reprogramamos internamente y preferimos dedicar más tiempo a la calidad de los documentos.**  **En cuanto a factores, lo que facilitó el trabajo fue la buena coordinación con mi equipo, la definición clara de roles y responsables, y una planificación detallada de qué documentos abordaría cada integrante. No tuve dificultades técnicas relevantes para elaborar los artefactos; la principal variación fue de calendario: la replanificación y las revisiones adicionales para asegurar consistencia entre modelos (clases, componentes y despliegue) y con la base de datos extendieron los tiempos más allá de lo previsto en la carta Gantt.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **No hemos tenido dificultades hasta ahora. Si aparecen, las enfrentaremos ajustando la planificación, priorizando tareas clave, coordinándonos como equipo, comunicando a tiempo a los interesados, pidiendo apoyo cuando sea necesario y dejando registro de los cambios para mantener el control del proyecto.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Siento que he trabajado bien: repartí tareas con claridad, mantuve buena comunicación y seguimiento del equipo, Destacó la coordinación y el orden del trabajo, Por mejorar, debo ajustarme mejor a los plazos: terminé algunos documentos un poco tarde respecto al cronograma.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **De momento no me ha quedado ninguna inquietud,** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **No, no vemos necesario redistribuir actividades: cada miembro trabajó de muy buena manera y los roles actuales funcionan.**  **Tampoco hay nuevas actividades por asignar por ahora. Si aparecen en próximas fases, las asignaremos según habilidades y disponibilidad, definiendo responsable y fecha de entrega.** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Creemos que trabajamos de buena manera, se distribuyeron las distintas tareas de buena manera, pero también este punto se podría mejorar, para que así las distintas tareas asignadas sean más equitativas.** |