# Acta de Constitución

# de LogisticFour

Gestor de Inventario LogisticFour

Fecha: 26/08/2025

# Índice

Índice	2

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Resumen Ejecutivo	3

Propósito y Justificación del Proyecto	4

Descripción del Proyecto	5

Entregables	5

Requerimientos de alto nivel	6

Requerimientos del producto	6

Requerimientos del proyecto	7

Objetivos	7

Premisas y Restricciones	9

Riesgos iniciales de alto nivel	9

Cronograma de hitos principales	10

Presupuesto estimado	11

Lista de Interesados (stakeholders)	11

Requisitos de aprobación del proyecto	12

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	13

Gerente de Proyecto	13

Niveles de autoridad	13

Equipo del Proyecto – Desarrolladores	14

Aprobaciones	15

## Información del Proyecto

### Datos

| Empresa / Organización | LogisticFour |
| --- | --- |
| Proyecto | Gestor de Inventario |
| Fecha de preparación | 26-08-2025 |
| Cliente | Distribuidora Andes Ltda. |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Gerente de Proyecto | Freddy Cardenas |

### Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Pérez | Gerente General | Dirección Ejecutiva | Vicepresidencia de Operaciones |
| María González | Gerente de Finanzas | Administración y Finanzas | Vicepresidencia de Finanzas |
| Rodrigo Fernández | Gerente de Logística | Logística y Abastecimiento | Vicepresidencia de Operaciones |

## Resumen Ejecutivo

Distribuidora Andes Ltda. presenta dificultades en el control de inventarios debido al uso de planillas Excel, generando errores, pérdidas y falta de trazabilidad. El proyecto Gestor de Inventario LogisticFour busca resolver esta problemática mediante un sistema centralizado que permita administrar en tiempo real productos, bodegas y sucursales, con módulos de control, reportes automáticos, alertas de stock y capacitación a usuarios. La inversión estimada es de $8.000.000 CLP, con un plazo de 6 meses y un retorno esperado en 8 meses gracias a la reducción de pérdidas (aprox. $12.000.000 anuales). Los principales beneficios son: reducción del 30% en pérdidas, disminución del 40% en tiempos de registro, mayor trazabilidad y escalabilidad futura (integración con facturación electrónica y e-commerce). En conclusión, el proyecto es viable, rentable y estratégico para mejorar la eficiencia y competitividad de la empresa.

## Propósito y Justificación del Proyecto

El propósito de este proyecto es diseñar e implementar un Gestor de Inventario centralizado que permita a Distribuidora Andes Ltda. controlar de manera eficiente y en tiempo real el flujo de productos en bodegas y sucursales. Actualmente, la empresa enfrenta problemas por el uso de planillas Excel dispersas, lo que provoca errores manuales, pérdidas de stock, quiebres en el abastecimiento, falta de trazabilidad y retrasos en la toma de decisiones. La implementación del sistema se justifica porque permitirá: - Reducir en un 30% las pérdidas de inventario por errores o vencimientos. - Optimizar el tiempo en los procesos de registro y control de stock. - Asegurar la continuidad operativa, evitando quiebres de inventario y sobre abastecimientos. - Mejorar la trazabilidad de productos y proveedores. - Respaldar las auditorías internas y financieras mediante información centralizada y confiable. - Aumentar la competitividad de la empresa gracias a procesos más eficientes y escalables, con posibilidades futuras de integración a facturación electrónica o e-commerce. En definitiva, el proyecto busca mejorar la eficiencia operativa, disminuir costos, aumentar la confiabilidad de la información y entregar soporte estratégico a la gestión empresarial.

## Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un Gestor de Inventario centralizado para Distribuidora Andes Ltda. El sistema permitirá administrar en tiempo real el ingreso, salida, ubicación y estado de los productos en bodegas y sucursales, asegurando una correcta trazabilidad y minimizando pérdidas por errores o vencimientos. La solución considera módulos de productos, proveedores, bodegas, usuarios y reportes, con funcionalidades de alertas automáticas, seguridad de acceso y generación de informes estratégicos. Asimismo, se incluye la capacitación a los usuarios para garantizar la adopción efectiva del sistema y el logro de los objetivos de control y eficiencia operativa.

## Entregables

- Software Gestor de Inventario con los siguientes módulos: - Productos: Registro de categorías, lotes, fechas de vencimiento y stock. - Proveedores: Ventas hechas por el proveedor. - Bodegas y Sucursales: Control de stock por ubicación y transferencias internas. - Usuarios y Roles: Gestión de accesos y permisos diferenciados. - Movimientos: Entradas, salidas, devoluciones y transferencias con trazabilidad. - Reportes y Alertas: Informes de stock bajo, pérdidas y vencimientos. - Base de datos centralizada con respaldos automáticos. - Manual de usuario y guías operativas. - Capacitación a administradores y personal de bodega. - Infraestructura configurada para la operación estable y segura del sistema.

## Requerimientos de alto nivel

### Requerimientos del producto

Funcionalidad: - Registro, consulta y edición de productos, proveedores. - Control de stock por bodega y sucursal. - Alertas automáticas configurables (stock mínimo, vencimiento). - Reportes en tiempo real (rotación de productos, pérdidas, inventario disponible). - Historial de movimientos con trazabilidad detallada. Usabilidad: - Interfaz amigable y fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados. - Acceso web con diseño responsivo (computadores y tablets). - Entorno De Escritorio para Controlar la aplicación Web Seguridad: - Autenticación de usuarios y control de roles. - Respaldos automáticos de base de datos. Escalabilidad: - Posibilidad futura de integrar con facturación electrónica o e-commerce.

### Requerimientos del proyecto

- Plazos: El sistema debe desarrollarse e implementarse en un plazo máximo de 6 meses. - Presupuesto: La inversión inicial se estima en $8.000.000 CLP (desarrollo + infraestructura). - Capacitación: Entrenamiento a usuarios clave (administradores y bodegueros). - Documentación: Entrega de manuales de usuario y guías de operación. - Calidad: Pruebas funcionales y de seguridad antes de la puesta en marcha. - Soporte: Establecer plan de mantenimiento y soporte post-implementación.

## Objetivos

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Implementar un Gestor de Inventario centralizado para reducir pérdidas, optimizar tiempos y asegurar información confiable. |
| Indicadores de Éxito | - Reducción 30% en pérdidas. - 40% menos tiempo en registros. - Reportes en tiempo real. - Satisfacción ≥ 80% usuarios. |
| Alcance | - Módulos: Productos, bodegas, proveedores, usuarios y reportes. - Base de datos con respaldos. - Capacitación y manuales. - Futuras integraciones fuera de alcance. |
| Cronograma (Tiempo) | 6 meses: Mes 1: Análisis. Mes 2-3: Desarrollo. Mes 4: Pruebas. Mes 5: Capacitación. Mes 6: Puesta en marcha. |
| Costo | $8.000.000 CLP (desarrollo, infraestructura, capacitación). Recuperación: 8 meses. |
| Calidad | - Pruebas funcionales y de seguridad. - Validación con usuarios. - Auditoría final. |
| Otros | - Mitigación: Capacitación, respaldos y seguridad. - Escalabilidad futura. - Soporte 1 año post-implementación. |

## Premisas y Restricciones

Premisas (condiciones que se asumen como ciertas para el proyecto): - La empresa asignará los recursos humanos y financieros necesarios. - Los usuarios clave participarán en la validación y capacitación. - La infraestructura tecnológica (servidores, red, internet) estará disponible. - Los procesos actuales de inventario serán documentados y entregados al equipo de desarrollo. Restricciones (limitaciones que condicionan el proyecto): - Presupuesto máximo: $8.000.000 CLP. - Plazo de implementación: 6 meses. - Integraciones externas (facturación electrónica, e-commerce) quedan fuera de esta fase. - El sistema se implementará en entorno web y de escritorio (sin aplicaciones móviles en esta etapa). - Se limita el soporte post-implementación al primer año (luego sujeto a contrato adicional).

## Riesgos iniciales de alto nivel

Estos serían los riegos de alto nivel de nuestro proyecto: Resistencia al cambio: Usuarios pueden mostrar reticencia a abandonar el uso de Excel. Errores en la adopción: La falta de capacitación podría generar un uso incorrecto del sistema. Fallas técnicas: Problemas en la infraestructura o caídas de servidor afectarían la continuidad. Seguridad de datos: Accesos no autorizados o pérdida de información sin respaldo. Sobrecostos o retrasos: Incumplimiento de plazos o desviaciones en el presupuesto. Dependencia tecnológica: Riesgo de quedar atados a un único proveedor de soporte.

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha Tope |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto – levantamiento de requerimientos | Fin Mes 1 |
| Diseño del sistema y arquitectura | Fin Mes 1 |
| Desarrollo de módulos principales (productos, bodegas, usuarios) | Fin Mes 3 |
| Integración y pruebas internas | Fin Mes 4 |
| Capacitación a usuarios clave y piloto | Fin Mes 5 |
| Puesta en marcha oficial | Fin Mes 6 |

## Presupuesto estimado

Concepto; Monto (CLP). Desarrollo de software; $6.000.000. Infraestructura y base de datos; $1.500.000. Capacitación y manuales de usuario; $500.000. Total Inversión Inicial; $8.000.000. Nota: - Se espera una recuperación de la inversión en 8 meses, gracias a la reducción de pérdidas de inventario (aprox. $12.000.000 anuales). - Los costos de soporte y mantenimiento posterior al primer año se definirán en un contrato adicional.

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama Ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Pérez | Gerente General | Dirección Ejecutiva | Vicepresidencia de Operaciones |
| María González | Gerente de Finanzas | Administración y Finanzas | Vicepresidencia de Finanzas |
| Rodrigo Fernández | Gerente de Logística | Logística y Abastecimiento | Vicepresidencia de Operaciones |
| Carla Muñoz | Jefa de Bodega Central | Operaciones | Vicepresidencia de Operaciones |
| Pedro Rojas | Auditor Interno | Auditoría | Vicepresidencia de Control y Gestión |

## Requisitos de aprobación del proyecto

Para que el proyecto Gestor de Inventario sea considerado aprobado y exitoso, deberán cumplirse los siguientes criterios: - Cumplimiento de Alcance: - Todos los módulos definidos (productos, bodegas, proveedores, usuarios, reportes y movimientos) deben estar desarrollados y funcionando correctamente. - Cumplimiento de Plazos: - El proyecto debe estar finalizado e implementado dentro del plazo máximo de 6 meses. - Cumplimiento de Presupuesto: - El costo total del proyecto no debe superar los $8.000.000 CLP aprobados. - Calidad Validada: - Se deben ejecutar pruebas funcionales y de seguridad con resultados satisfactorios. - Los usuarios clave deben validar la usabilidad del sistema. - Capacitación y Documentación: - El personal designado (administradores, bodegueros) debe recibir capacitación y manuales de usuario. - Aprobación Formal: - El patrocinador principal (Gerencia General) debe firmar el acta de aceptación del proyecto, confirmando que los entregables cumplen con los requisitos definidos.

## Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

### Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto - Nombre: Alejandro Morales - Cargo: Jefe de Proyectos TI - Departamento / División: Tecnología de la Información - Rama Ejecutiva (Vicepresidencia): Vicepresidencia de Operaciones

### Niveles de autoridad

Nivel de Autoridad: El Gerente de Proyecto tendrá autoridad para: - Coordinar y dirigir al equipo de desarrollo y soporte. - Aprobar y priorizar tareas dentro del alcance definido. - Gestionar comunicación con los interesados internos. - Escalar decisiones críticas al patrocinador principal (Gerente General). - Supervisar cumplimiento de plazos, presupuesto y calidad.

## Equipo del Proyecto – Desarrolladores

| Nombre | Rol | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Freddy Cárdenas | Desarrollador / Líder Técnico | Proveedor – Desarrollo de Software |
| Kevin Bustos | Desarrollador Backend | Proveedor – Desarrollo de Software |
| Antonio Martinez | Desarrollador Frontend | Proveedor – Desarrollo de Software |
| Mario Silva | QA / Tester | Proveedor – Desarrollo de Software |

## Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Juan Pérez – Gerente General | 26-08-2025 |  |
| María González – Gerente de Finanzas | 26-08-2025 |  |
| Rodrigo Fernández – Gerente de Logística | 26-08-2025 |  |
| Alejandro Morales – Gerente de Proyecto | 26-08-2025 |  |